**Sprintplanning Sprint 3**

*Datum: 2022-01-14*

*Auteur: Carmen*

*Aanwezig: Carmen, Elise, Ju-Sen, Wim, Steven*

*Afwezig: -*

Randzaken strakker op orde houden

De volgende onderwerpen hebben in Sprint 3 meer aandacht nodig dan in de eerdere sprints, omdat ze aan het einde van deze sprint echt op orde moeten zijn, want einde project en einde opleiding:

* PORTFOLIO
* Testing
* JavaDoc schrijven
* Reviewen code
* Opschonen code

User Stories kiezen en Use Cases uitwerken

De volgende User Stories gaan we in Sprint 3 oppakken: 4, 7, 5, 8

De volgende Use Cases moeten hiervoor worden geschreven: 5 (Elise), 8 (Ju-Sen)

De volgende User Stories gaan we niet doen in ons project: 9, 13, en alles met ‘beheerder’

Puntenverdeling / tijd

* 1 dagdeel / 1 persoon = 1 punt
* 80 punten te verdelen, want 16 dagdelen \* 5 personen
* We lijken na de tijdsverdeling ruim in onze tijd te zitten, maar dit is waarschijnlijk een onderschatting van de hoeveelheid werk. In ieder geval lijkt het haalbaar om de gekozen vier User Stories uit te werken, én aan onze portfolio’s te werken.

Rondvraag

* Nieuwjaarsborrel?
  + Leuk idee, maar qua Corona niet het juiste moment. Even in de achterzak houden